实训-知勤打卡系统
72小时MVP需求精简与里程碑报告

高中生可读版 · Python + FastAPI + Vue + MySQL

项目名称：知勤打卡系统（AI 思政打卡 MVP）

文档版本：V1.0

项目周期：72 小时极限 MVP

技术约束：Python + FastAPI + Vue + MySQL

编制日期：2026 年 6 月 23 日

# 1 一句话说明这个项目

知勤打卡系统可以理解成“学校版打卡小程序”。学生每天在手机上完成查寝、上课或实习打卡；老师在后台看谁打了、谁没打、谁需要审核；管理员看整体数据。

如果把学校管理比作班主任点名，传统方式是拿纸笔一个个问；这个系统就是把点名、记录、审核、统计放到一个数字工具里。72 小时 MVP 不做大而全，只做最短可跑通的主路。

# 2 为什么要精简需求

72 小时只有 3 天，不能把所有想法都做进去。产品经理最重要的判断是：先做“没有它系统就不能用”的功能，其他好看的、复杂的、锦上添花的功能先放到下一版。

表 2.1 需求精简原则

| 原则 | 高中生能懂的解释 | 本项目怎么做 |
| --- | --- | --- |
| 先闭环 | 先让事情从开始到结束能走通 | 学生打卡 → 老师审核 → 学生看到结果 → 统计更新 |
| 少依赖 | 别把成败绑在不确定的外部服务上 | AI 审核、人脸识别先不做强制功能 |
| 可演示 | 老师一看就知道系统有用 | 准备演示账号和演示数据 |
| 可扩展 | 先搭骨架，以后再加肉 | 数据库预留状态字段，接口按模块拆开 |

# 3 72 小时 MVP 只做什么

表 3.1 MVP 功能范围

| 优先级 | 功能 | 是否进入 72 小时 | 原因 |
| --- | --- | --- | --- |
| Must | 登录与角色识别 | 进入 | 不知道谁登录，就无法区分学生、老师和管理员 |
| Must | 学生三类打卡 | 进入 | 这是系统的核心，没有打卡就不是打卡系统 |
| Must | 打卡历史与审核结果 | 进入 | 学生需要知道自己是否完成任务 |
| Must | 教师审核 | 进入 | 老师必须能处理待审核和异常记录 |
| Must | 统计概览 | 进入 | 演示时要看到管理价值 |
| Should | 定位记录 | 简化进入 | 只记录经纬度和异常，不做复杂范围校验 |
| Could | AI 内容审核 | 暂不进入 | 外部接口不稳定，可能拖慢 72 小时交付 |
| Could | 人脸识别 | 暂不进入 | SDK、隐私和准确率都需要额外验证 |
| Could | 补签、推送、积分 | 暂不进入 | 有价值，但不是第一条主路 |

# 4 用户和他们要完成的事

表 4.1 用户角色

| 角色 | 最想做什么 | 系统给他的入口 |
| --- | --- | --- |
| 学生 | 快速完成今天的打卡，知道老师有没有通过 | 学生端：今日状态、提交打卡、历史记录 |
| 辅导员/教师 | 快速看到班级谁打了、谁没打，并完成审核 | 教师端：审核列表、详情、通过/驳回 |
| 管理员 | 看全校或整体数据，确认系统运行情况 | 管理端：统计概览、基础数据 |

# 5 用高中生能懂的方式看技术架构

这个系统可以想成一家餐厅：前端 Vue 是菜单和点餐界面，后端 FastAPI 是厨房，MySQL 是仓库，Git 是大家一起写菜谱时用的版本记录本。

表 5.1 技术分工解释

| 技术 | 像什么 | 负责什么 | 2026 最佳实践 |
| --- | --- | --- | --- |
| Vue | 菜单和点餐屏幕 | 学生和老师看到的页面 | 页面拆成组件，重复逻辑放 composables |
| FastAPI | 厨房和服务员 | 接收请求、检查权限、处理业务 | 用 APIRouter 按模块拆路由 |
| MySQL | 仓库和账本 | 保存用户、打卡、审核、统计数据 | 用 InnoDB、外键、索引保证数据清楚 |
| Git/GitHub | 多人协作的版本记录本 | 记录谁改了什么，避免互相覆盖 | main 分支保护，功能走 Pull Request |

# 6 推荐模块拆分

表 6.1 MVP 模块清单

| 模块 | 主要功能 | 负责人建议 | 独立开发边界 |
| --- | --- | --- | --- |
| 认证模块 | 登录、当前用户、角色判断 | 后端负责人 | 只提供 /auth 接口，前端只调用接口 |
| 学生打卡模块 | 今日状态、提交打卡、历史记录 | 学生端 + 后端 | 学生端可先用 mock 数据开发 |
| 教师审核模块 | 审核列表、详情、通过/驳回 | 教师端 + 后端 | 教师端不依赖学生端页面 |
| 统计模块 | 打卡率、待审核数、异常数 | 后端 + 管理端 | 只读接口，不阻塞打卡主流程 |
| 数据库模块 | 用户、班级、打卡、审核表 | 后端负责人 | 前端不能直接连数据库 |
| 验收模块 | 演示脚本、缺陷清单、四环境检查 | 产品/QA | 用文档和清单管理，不改业务代码 |

# 7 72 小时里程碑设计

里程碑就是“每隔一段时间检查一次有没有跑偏”。72 小时开发最怕最后一天才发现前后端接不上，所以必须每 12 小时做一次可运行检查。

表 7.1 72 小时里程碑

| 时间 | 目标 | 必须看到什么 | 如果失败怎么办 |
| --- | --- | --- | --- |
| H0-H6 | 需求冻结 | 大家确认只做 Must 功能 | 砍掉所有非主路功能 |
| H6-H12 | 项目骨架 | FastAPI、两个 Vue 前端、MySQL 能启动 | 先用最简单目录和假数据 |
| H12-H24 | 登录和学生打卡 | 学生能登录并提交一条打卡 | 定位、照片都可先简化 |
| H24-H36 | 教师审核 | 老师能看到打卡并通过/驳回 | 先做列表和按钮，后补美化 |
| H36-H48 | 统计概览 | 能看到打卡率、待审核数、异常数 | 趋势图先用占位 |
| H48-H60 | 全流程联调 | 学生打卡、老师审核、学生看结果都通 | 只修主流程 P0/P1 问题 |
| H60-H72 | 验收和部署 | 本地、服务器、UAT、生产测试完成记录 | 不能上线就记录原因并本地演示 |

# 8 每个阶段的交付物

表 8.1 阶段交付物

| 阶段 | 交付物 | 谁检查 |
| --- | --- | --- |
| 需求冻结 | MVP 功能清单、接口草案、验收脚本 | 产品经理和全员 |
| 项目骨架 | 后端 /health、前端首页、数据库连接 | 技术负责人 |
| 学生打卡 | 登录页、今日状态页、提交打卡接口 | 学生端负责人和后端负责人 |
| 教师审核 | 审核列表、详情、通过/驳回接口 | 教师端负责人和后端负责人 |
| 统计概览 | 统计接口、指标卡片、异常入口 | 管理端负责人 |
| 最终验收 | 演示账号、演示数据、验收记录 | 产品/QA |

# 9 最小数据库设计

数据库设计不要把所有东西塞进一张表。像整理书包一样，课本、作业本、文具要分开放；系统里用户、打卡、审核也要分开放。

表 9.1 最小数据表

| 表名 | 保存什么 | 为什么需要 |
| --- | --- | --- |
| users | 学生、教师、管理员账号 | 登录和权限判断 |
| classes | 班级信息 | 老师按班级查看学生 |
| checkins | 学生打卡记录 | 系统最核心的数据 |
| reviews | 教师审核结果 | 记录谁审核、通过还是驳回 |
| courses | 课程和班级关系 | 上课打卡后续扩展 |
| location_rules | 地点规则 | 后续做定位范围校验 |

# 10 最小接口清单

表 10.1 API 清单

| 模块 | 接口 | 给谁用 | 作用 |
| --- | --- | --- | --- |
| 认证 | POST /api/v1/auth/login | 学生端、教师端 | 登录 |
| 认证 | GET /api/v1/auth/me | 学生端、教师端 | 获取当前用户 |
| 打卡 | GET /api/v1/checkins/today | 学生端 | 获取今日状态 |
| 打卡 | POST /api/v1/checkins | 学生端 | 提交打卡 |
| 打卡 | GET /api/v1/checkins | 学生端 | 查看历史 |
| 审核 | GET /api/v1/teacher/checkins | 教师端 | 查看班级打卡 |
| 审核 | POST /api/v1/teacher/reviews | 教师端 | 提交审核结果 |
| 统计 | GET /api/v1/stats/overview | 管理端 | 查看统计概览 |

# 11 最终验收脚本

表 11.1 10 步验收脚本

| 步骤 | 动作 | 通过标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 学生账号登录 | 进入学生首页 |
| 2 | 学生查看今日三类状态 | 查寝、上课、实习状态可见 |
| 3 | 学生提交查寝打卡 | 提交成功，状态为待审核 |
| 4 | 学生重复提交查寝 | 系统提示今日已打卡 |
| 5 | 教师账号登录 | 进入教师审核工作台 |
| 6 | 教师筛选今日待审核 | 能看到学生打卡记录 |
| 7 | 教师打开详情 | 能看到内容、定位、时间 |
| 8 | 教师审核通过或驳回 | 状态被更新 |
| 9 | 学生查看历史 | 能看到审核结果 |
| 10 | 查看统计概览 | 打卡率、待审核数、异常数可见 |

# 12 风险和降级方案

表 12.1 风险清单

| 风险 | 影响 | 降级方案 |
| --- | --- | --- |
| AI 接口不稳定 | 拖慢提交打卡 | 先不接 AI，状态统一待教师审核 |
| 定位不准或被浏览器拒绝 | 学生无法提交 | 允许提交，标记定位 unknown |
| 页面做不完 | 演示不完整 | 先做核心按钮和列表，少做动画和美化 |
| 部署失败 | 四环境验收受影响 | 先保证本地和服务器二选一可演示，并记录问题 |
| 接口字段变来变去 | 前后端联调失败 | 先写 API 契约，字段冻结后再开发 |

# 13 参考资料

• FastAPI 官方文档 Bigger Applications：APIRouter 可以像小型 FastAPI 应用一样组织多文件路由。https://fastapi.tiangolo.com/tutorial/bigger-applications/

• Vue 官方文档 Composables：composable 用来封装和复用有状态逻辑。https://vuejs.org/guide/reusability/composables

• MySQL 8.4 官方文档 Foreign Key Constraints：InnoDB 支持外键约束并用于维护引用完整性。https://dev.mysql.com/doc/refman/8.4/en/create-table-foreign-keys.html

• GitHub Docs Protected Branches：分支保护可限制删除、强推，并要求状态检查或 Pull Request。https://docs.github.com/repositories/configuring-branches-and-merges-in-your-repository/managing-protected-branches/about-protected-branches

• GitHub Docs Pull Request Reviews：PR Review 可以帮助团队在合并前评论、建议和审批代码。https://docs.github.com/pull-requests/collaborating-with-pull-requests/reviewing-changes-in-pull-requests/about-pull-request-reviews