实训-知勤打卡系统
需求分析报告

基于 UML 的 72 小时 MVP 需求分析与建模

项目名称：知勤打卡系统（ZeKin）

文档版本：V2.1

项目周期：3 天 × 24 小时 = 72 小时极限编程

技术约束：Python + FastAPI + Vue + MySQL

团队成员：王韩韵、赵耀、胡钊炫、华心仪

编制日期：2026 年 6 月 22 日

# 摘  要

本文档面向“实训-知勤打卡系统”72 小时 MVP 开发，采用 UML 需求分析方法，将高校学生查寝、上课、实习三类打卡场景抽象为角色、用例、业务流程、系统协作和分析类模型。文档以业务语言说明学校、教师、学生在日常管理中的痛点，以 UML 图形化方式明确系统边界、参与者、核心用例、活动流程、顺序协作、时间窗口和领域对象，为后续前后端分离开发提供统一规格。

72 小时 MVP 的目标不是交付完整平台，而是完成“学生打卡、教师审核、统计概览、数据追溯”的最小业务闭环。AI 审核、人脸识别、补签、推送、积分等能力作为扩展点预留，不进入极限开发的强制范围。

关键词：知勤打卡；UML；用例规约；活动图；顺序图；时序图；分析类图；MVP

# 目  录

1 引言............................................1

2 项目背景与业务目标.....................................3

3 72 小时 MVP 范围定义................................5

4 参与者与用例模型......................................8

5 核心用例规约........................................11

6 业务流程活动建模......................................20

7 系统交互顺序建模......................................25

8 打卡业务时序建模......................................29

9 分析类模型.........................................31

10 原型设计.........................................35

11 团队分工与极限开发计划..................................39

12 验收标准与风险控制....................................42

附录 PlantUML 源码..................................45

# 1 引言

知勤打卡系统的需求分析必须先回答一个业务问题：学校为什么需要一个数字化打卡系统，而不是继续使用人工点名、纸质签到或微信群接龙。高校学生管理的核心矛盾在于管理对象分散、管理时间固定、管理结果需要追溯，而传统方式依赖人工经验，难以形成持续、准确、可分析的数据资产。

本文档以 UML 为建模语言，将业务需求转换为可沟通、可验证、可交付的模型资产。叙事部分使用业务语言说明业务目标和约束，图形部分使用 PlantUML 表达用例图、活动图、顺序图、时序图和分析类图，确保团队在 72 小时极限开发中围绕同一套规格并行工作。

# 2 项目背景与业务目标

## 2.1 业务痛点

表 2.1 高校学生日常管理痛点

| 场景 | 现状 | 业务影响 |
| --- | --- | --- |
| 查寝 | 辅导员夜间逐间宿舍点名，记录依赖人工 | 耗时长，信息滞后，异常学生难以及时定位 |
| 上课 | 课前纸质签到或口头点名 | 占用教学时间，代签风险高，考勤数据难以统计 |
| 实习 | 学生分散在不同城市与企业 | 学校难以持续掌握学生安全状态和实习动态 |

## 2.2 产品定位

知勤打卡系统不是单纯的签到工具，而是面向高校学生日常管理的数字化闭环系统。签到工具只回答“到没到”，而知勤打卡系统需要进一步回答“是否在规定场景完成任务、内容是否可审核、异常是否可追踪、数据是否可统计”。

## 2.3 业务目标

• 让学生在移动端快速完成查寝、上课、实习三类打卡。

• 让教师在一个工作台内查看所管班级的打卡状态并完成审核。

• 让管理员或教师通过统计概览掌握今日完成率、待审核数和异常数。

• 为后续 AI 审核、人脸识别、补签审批、通知提醒等能力预留数据结构和流程扩展点。

# 3 72 小时 MVP 范围定义

## 3.1 极限开发约束

本项目开发周期为 3 天，即 72 小时极限编程。该时间条件决定了系统必须坚持最小闭环，而不是追求功能大全。进入 MVP 的功能必须直接服务于演示和验收闭环；任何外部依赖强、联调风险高、非核心路径的能力均应降级为扩展点。

表 3.1 MVP 功能范围

| 层级 | 功能 | 处理策略 |
| --- | --- | --- |
| Must | 登录与角色识别 | 必须实现，用于区分学生、教师、管理员 |
| Must | 三类打卡提交 | 必须实现，覆盖查寝、上课、实习核心场景 |
| Must | 教师审核 | 必须实现，形成管理闭环 |
| Must | 统计概览 | 必须实现，支撑验收演示 |
| Should | 定位记录 | 记录经纬度和异常状态，不强制范围校验 |
| Could | AI 审核、人脸识别、补签、推送 | 预留字段或接口，不进入 72 小时强制范围 |

## 3.2 MVP 成功定义

72 小时后，系统应能够完成以下演示：学生登录并提交查寝打卡，系统阻止重复打卡；教师登录并筛选今日待审核记录，对学生打卡进行通过或驳回；学生刷新历史记录后看到教师审核结果；统计页面展示今日应打卡、已打卡、打卡率、待审核和异常数量。

# 4 参与者与用例模型

## 4.1 参与者定义

表 4.1 参与者说明

| 参与者 | 业务目标 | 权限边界 |
| --- | --- | --- |
| 学生 | 完成规定场景下的打卡，查看审核结果 | 只能创建和查看本人打卡数据 |
| 辅导员/教师 | 管理所管班级打卡，处理待审核和异常 | 只能查看和审核所管班级数据 |
| 管理员 | 查看全局统计，维护基础数据 | 具备全局查看和配置权限 |
| 定位服务 | 提供打卡经纬度 | 仅作为外部辅助服务 |

图 4.1 知勤打卡系统用例图

用例模型显示系统边界内的核心能力包括用户登录、提交打卡、查看今日状态与历史、教师审核打卡和查看统计概览。其中提交打卡包含采集定位和校验重复打卡，教师审核包含记录审核结果，统计概览可扩展进入异常审核处理。

# 5 核心用例规约

## 5.1 UC-01 用户登录

表 5.1 UC-01 用户登录 用例摘要

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 业务目标 | 用户以合法身份进入系统，并获得与角色匹配的功能入口。 |
| 优先级 | Must |
| 前置条件 | 用户已具备合法账号；除登录用例外，用户已登录 |
| 后置条件 | 系统状态或业务记录被正确更新 |

主成功场景：用户打开登录页；输入账号和密码；系统校验账号和密码；系统识别角色；系统跳转对应工作台。

扩展场景：账号不存在或密码错误时统一提示账号或密码错误；账号禁用时提示联系管理员。

## 5.2 UC-02 提交打卡

表 5.2 UC-02 提交打卡 用例摘要

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 业务目标 | 学生在查寝、上课、实习场景下提交可追溯的打卡记录。 |
| 优先级 | Must |
| 前置条件 | 用户已具备合法账号；除登录用例外，用户已登录 |
| 后置条件 | 系统状态或业务记录被正确更新 |

主成功场景：学生进入今日打卡页；选择打卡类型；填写内容；系统获取定位；学生提交；系统校验重复规则；系统保存待审核记录。

扩展场景：定位失败时允许提交但标记异常；重复打卡时拒绝提交。

## 5.3 UC-03 查看今日状态与历史

表 5.3 UC-03 查看今日状态与历史 用例摘要

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 业务目标 | 学生确认今日任务完成情况，并追踪教师审核结果。 |
| 优先级 | Must |
| 前置条件 | 用户已具备合法账号；除登录用例外，用户已登录 |
| 后置条件 | 系统状态或业务记录被正确更新 |

主成功场景：学生进入首页；系统查询三类状态；系统展示状态与最近记录；学生查看审核结果和评语。

扩展场景：无记录时显示待打卡；记录为空时显示空状态。

## 5.4 UC-04 教师审核打卡

表 5.4 UC-04 教师审核打卡 用例摘要

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 业务目标 | 教师快速处理班级打卡记录，形成管理闭环。 |
| 优先级 | Must |
| 前置条件 | 用户已具备合法账号；除登录用例外，用户已登录 |
| 后置条件 | 系统状态或业务记录被正确更新 |

主成功场景：教师进入审核工作台；选择班级日期类型状态；系统校验班级权限；教师打开详情；教师通过或驳回；系统保存审核记录。

扩展场景：无权限时拒绝访问；驳回原因为空时提示补充。

## 5.5 UC-05 查看统计概览

表 5.5 UC-05 查看统计概览 用例摘要

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 业务目标 | 管理人员用最短时间掌握今日打卡完成度和异常情况。 |
| 优先级 | Must |
| 前置条件 | 用户已具备合法账号；除登录用例外，用户已登录 |
| 后置条件 | 系统状态或业务记录被正确更新 |

主成功场景：用户进入统计页；系统识别角色范围；系统聚合指标；页面展示指标卡片；用户进入审核列表处理异常。

扩展场景：无权限时拒绝访问；暂无数据时展示空状态。

# 6 业务流程活动建模

## 6.1 提交打卡活动图

图 6.1 提交打卡活动图

提交打卡活动图用于说明该业务过程中的参与者动作、系统判断、异常分支和业务状态变化。活动图将开发人员容易误解的口头流程转化为可检查的分支结构，尤其适合 72 小时开发前的范围冻结。

## 6.2 教师审核活动图

图 6.2 教师审核活动图

教师审核活动图用于说明该业务过程中的参与者动作、系统判断、异常分支和业务状态变化。活动图将开发人员容易误解的口头流程转化为可检查的分支结构，尤其适合 72 小时开发前的范围冻结。

## 6.3 统计概览活动图

图 6.3 统计概览活动图

统计概览活动图用于说明该业务过程中的参与者动作、系统判断、异常分支和业务状态变化。活动图将开发人员容易误解的口头流程转化为可检查的分支结构，尤其适合 72 小时开发前的范围冻结。

# 7 系统交互顺序建模

## 7.1 提交打卡顺序图

图 7.1 提交打卡顺序图

提交打卡顺序图展示页面边界对象、控制对象、服务对象、仓储对象和数据库之间的消息传递顺序。该模型可直接指导前后端接口、服务层和数据库访问层的实现分工。

## 7.2 教师审核顺序图

图 7.2 教师审核顺序图

教师审核顺序图展示页面边界对象、控制对象、服务对象、仓储对象和数据库之间的消息传递顺序。该模型可直接指导前后端接口、服务层和数据库访问层的实现分工。

# 8 打卡业务时序建模

图 8.1 三类打卡业务时序图

时序图用于表达查寝、上课、实习三类打卡在一天内的业务窗口。72 小时 MVP 不实现复杂排课与时间引擎，但需要在需求层面明确不同场景的开放时间、关闭时间和教师集中审核时间。

# 9 分析类模型

图 9.1 知勤打卡系统分析类图

分析类模型采用 BCE 方法划分边界类、控制类和实体类。边界类面向用户界面和外部服务，控制类承载用例流程和权限判断，实体类保存长期业务数据。该模型能够让团队明确前端、后端和数据库的协作边界。

表 9.1 分析类职责说明

| 类别 | 代表类 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| Boundary | StudentCheckinPage、TeacherReviewPage、AdminDashboardPage | 接收用户输入，展示业务状态，调用后端接口 |
| Control | CheckinController、ReviewController、StatisticsController | 编排用例流程，校验业务规则，协调实体对象 |
| Entity | User、Checkin、Review、ClassGroup、Course、LocationRule | 保存核心业务数据和对象关系 |

# 10 原型设计

## 10.1 学生打卡页

图 10.1 学生打卡页原型样图

学生端首屏应优先展示今日状态，帮助学生立即判断是否还有未完成任务。打卡表单保留类型、内容、定位、照片和提交按钮，避免在 72 小时 MVP 中引入复杂交互。

## 10.2 教师审核页

图 10.2 教师审核页原型样图

教师端的核心任务是处理待审核和异常记录，因此页面布局采用左侧队列、右侧详情的工作台结构，减少教师在列表和详情之间反复跳转的成本。

## 10.3 管理统计页

图 10.3 管理统计页原型样图

管理统计页聚焦今日应打卡、已打卡、打卡率、待审核和异常数。趋势图在 72 小时 MVP 中可使用轻量图表或占位实现，优先保证统计口径准确。

# 11 团队分工与极限开发计划

表 11.1 72 小时团队分工

| 成员 | 角色 | 0-24 小时 | 24-48 小时 | 48-72 小时 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 王韩韵 | 产品/QA | 冻结需求、用例、验收脚本 | 跟进联调、记录缺陷 | 组织四环境验收 |
| 赵耀 | 后端/数据库/部署 | FastAPI、MySQL、认证骨架 | 打卡、审核、统计 API | 部署、修复、演示数据 |
| 胡钊炫 | 教师/管理端 | 管理端骨架与登录 | 审核列表、详情、统计页 | UI 修正、联调验收 |
| 华心仪 | 学生端 | 学生端骨架与登录 | 今日状态、打卡表单、历史 | 移动端适配、联调验收 |

表 11.2 72 小时时间盒

| 时间 | 目标 | 交付物 |
| --- | --- | --- |
| H0-H6 | 需求冻结 | 用例、图、原型、验收脚本 |
| H6-H12 | 项目骨架 | 后端、前端、数据库最小启动 |
| H12-H24 | 认证与基础数据 | 登录、角色、演示数据 |
| H24-H36 | 学生打卡闭环 | 今日状态、提交打卡、历史 |
| H36-H48 | 教师审核闭环 | 审核列表、详情、通过/驳回 |
| H48-H60 | 统计与联调 | 指标概览、权限、异常处理 |
| H60-H72 | 验收与修复 | 四环境验收、演示脚本、缺陷修复 |

# 12 验收标准与风险控制

## 12.1 四环境验收

表 12.1 四环境验收标准

| 环境 | 验收方式 | 通过标准 |
| --- | --- | --- |
| 本地开发环境 | 成员本机启动前后端和数据库 | 可完成登录、打卡、审核、统计 |
| 服务器部署环境 | 统一部署到服务器 | 外部设备可访问演示地址 |
| 用户验收环境 | 使用演示账号走验收脚本 | 业务方确认核心闭环可用 |
| 生产环境测试 | 使用生产配置冒烟测试 | 不暴露调试信息，核心流程可完成 |

## 12.2 风险控制

• AI 审核接口不稳定：MVP 中降级为待审核状态，由教师审核兜底。

• 定位不准确：MVP 只记录定位和异常标记，不强制地理围栏判断。

• 前后端接口冲突：用用例规约和顺序图先冻结接口字段与状态枚举。

• 72 小时联调时间不足：每 12 小时合并一次，任何超过 2 小时的问题必须降级或绕过。

# 附  录

## 附录 1 PlantUML 源码

### 附录 1.1 00_system_usecase.puml

@startuml

title ZeKin 72小时MVP 用例图

left to right direction

skinparam backgroundColor #F8FAFC

skinparam handwritten false

skinparam shadowing false

skinparam actorStyle awesome

skinparam packageStyle rectangle

skinparam usecase {

BackgroundColor #FFFFFF

BorderColor #2563EB

FontColor #0F172A

ArrowColor #334155

}

skinparam rectangle {

BackgroundColor #EFF6FF

BorderColor #93C5FD

}

actor "学生" as Student

actor "辅导员/教师" as Teacher

actor "管理员" as Admin

actor "定位服务" as Geo

rectangle "ZeKin AI思政打卡系统\n72小时MVP边界" {

usecase "UC-01\n用户登录" as UC01

usecase "UC-02\n提交打卡" as UC02

usecase "UC-03\n查看今日状态与历史" as UC03

usecase "UC-04\n教师审核打卡" as UC04

usecase "UC-05\n查看统计概览" as UC05

usecase "采集定位" as UCGeo

usecase "校验重复打卡" as UCDup

usecase "记录审核结果" as UCReviewLog

}

Student --> UC01

Student --> UC02

Student --> UC03

Teacher --> UC01

Teacher --> UC04

Teacher --> UC05

Admin --> UC01

Admin --> UC05

Geo --> UCGeo

UC02 .> UCGeo : <<include>>

UC02 .> UCDup : <<include>>

UC04 .> UCReviewLog : <<include>>

UC05 .> UC04 : <<extend>>\n从异常指标进入审核

note bottom of UC02

MVP只记录定位与照片占位；

AI审核、人脸识别留作扩展点。

end note

@enduml

### 附录 1.2 01_submit_checkin_activity.puml

@startuml

title UC-02 提交打卡 活动图

skinparam backgroundColor #F8FAFC

skinparam shadowing false

skinparam activity {

BackgroundColor #FFFFFF

BorderColor #2563EB

FontColor #0F172A

DiamondBackgroundColor #DBEAFE

DiamondBorderColor #2563EB

}

start

partition "学生" {

:进入今日打卡页;

:选择打卡类型\n查寝/上课/实习;

:填写打卡内容;

}

partition "系统" {

:请求定位服务;

}

partition "定位服务" {

if (定位成功?) then (是)

:返回经纬度;

else (否)

:返回定位失败;

endif

}

partition "系统" {

if (定位成功?) then (是)

:记录正常定位;

else (否)

:标记定位异常\n但不阻断提交;

endif

}

partition "学生" {

:点击提交;

}

partition "系统" {

if (内容合规?) then (是)

if (同日同类型已打卡?) then (是)

:拒绝提交并提示重复打卡;

stop

else (否)

:保存打卡记录;

:状态设为待教师审核;

:刷新今日状态;

endif

else (否)

:提示补充或修改内容;

stop

endif

}

partition "学生" {

:看到提交成功提示;

}

stop

@enduml

### 附录 1.3 02_teacher_review_activity.puml

@startuml

title UC-04 教师审核打卡 活动图

skinparam backgroundColor #F8FAFC

skinparam shadowing false

skinparam activity {

BackgroundColor #FFFFFF

BorderColor #16A34A

FontColor #0F172A

DiamondBackgroundColor #DCFCE7

DiamondBorderColor #16A34A

}

start

partition "教师" {

:进入审核工作台;

:选择班级/日期/类型/状态;

}

partition "系统" {

:校验教师班级权限;

if (有权限?) then (是)

:查询打卡列表;

else (否)

:拒绝访问;

stop

endif

}

partition "教师" {

:打开打卡详情;

:查看内容、定位、照片占位、提交时间;

if (审核结论?) then (通过)

:点击通过;

else (驳回)

:填写驳回原因;

:点击驳回;

endif

}

partition "系统" {

if (驳回且原因为空?) then (是)

:提示必须填写驳回原因;

stop

else (否)

:保存审核记录;

:更新打卡教师审核状态;

:刷新待审核列表与统计;

endif

}

partition "学生" {

:在历史记录中看到审核结果;

}

stop

@enduml

### 附录 1.4 03_statistics_activity.puml

@startuml

title UC-05 查看统计概览 活动图

skinparam backgroundColor #F8FAFC

skinparam shadowing false

skinparam activity {

BackgroundColor #FFFFFF

BorderColor #7C3AED

FontColor #0F172A

DiamondBackgroundColor #F3E8FF

DiamondBorderColor #7C3AED

}

start

partition "教师/管理员" {

:进入统计概览页;

}

partition "系统" {

:识别用户角色;

if (用户是否管理员?) then (是)

:设置数据范围为全校;

else (教师)

:设置数据范围为所管班级;

endif

:聚合今日应打卡人数;

:聚合已打卡人数;

:计算打卡率;

:统计待审核数与异常数;

}

partition "教师/管理员" {

:查看指标卡片;

if (是否存在待审核或异常?) then (是)

:点击进入审核列表;

else (否)

:结束查看;

endif

}

stop

@enduml

### 附录 1.5 04_submit_checkin_sequence.puml

@startuml

title UC-02 提交打卡 顺序图

skinparam backgroundColor #F8FAFC

skinparam shadowing false

skinparam sequence {

ArrowColor #1D4ED8

ActorBorderColor #1D4ED8

LifeLineBorderColor #94A3B8

ParticipantBorderColor #1D4ED8

ParticipantBackgroundColor #FFFFFF

}

actor "学生" as Student

boundary "学生端打卡页\nCheckinPage" as Page

control "打卡控制器\nCheckinController" as Controller

control "打卡服务\nCheckinService" as Service

entity "打卡记录库\nCheckinRepository" as Repo

database "MySQL" as DB

participant "定位服务\nGeolocation" as Geo

Student -> Page : 选择类型并填写内容

Page -> Geo : requestLocation()

alt 定位成功

Geo --> Page : lat,lng

else 定位失败

Geo --> Page : location_error

Page -> Page : 标记定位异常

end

Student -> Page : 点击提交

Page -> Controller : POST /checkins

Controller -> Service : submitCheckin(command)

Service -> Repo : existsToday(user,type,date)

Repo -> DB : 查询同日同类型记录

DB --> Repo : exists=false

Repo --> Service : 可提交

Service -> Repo : save(checkin)

Repo -> DB : INSERT checkins

DB --> Repo : checkin_id

Repo --> Service : Checkin

Service --> Controller : SubmitResult

Controller --> Page : 201 Created\n待审核

Page --> Student : 展示提交成功并刷新今日状态

@enduml

### 附录 1.6 05_teacher_review_sequence.puml

@startuml

title UC-04 教师审核打卡 顺序图

skinparam backgroundColor #F8FAFC

skinparam shadowing false

skinparam sequence {

ArrowColor #15803D

ActorBorderColor #15803D

ParticipantBorderColor #15803D

ParticipantBackgroundColor #FFFFFF

}

actor "辅导员/教师" as Teacher

boundary "教师审核页\nReviewPage" as Page

control "审核控制器\nReviewController" as Controller

control "权限服务\nPermissionService" as Permission

control "审核服务\nReviewService" as Service

entity "审核记录库\nReviewRepository" as ReviewRepo

entity "打卡记录库\nCheckinRepository" as CheckinRepo

database "MySQL" as DB

Teacher -> Page : 选择班级/日期/状态

Page -> Controller : GET /teacher/checkins

Controller -> Permission : canViewClass(teacher,class)

Permission --> Controller : true

Controller -> CheckinRepo : findByFilter()

CheckinRepo -> DB : SELECT checkins

DB --> CheckinRepo : records

CheckinRepo --> Controller : 打卡列表

Controller --> Page : 列表数据

Teacher -> Page : 打开详情并选择通过/驳回

Page -> Controller : POST /teacher/reviews

Controller -> Permission : canReview(teacher,checkin)

Permission --> Controller : true

Controller -> Service : review(command)

Service -> ReviewRepo : saveReview()

ReviewRepo -> DB : INSERT reviews

Service -> CheckinRepo : updateTeacherStatus()

CheckinRepo -> DB : UPDATE checkins

DB --> CheckinRepo : ok

Service --> Controller : ReviewResult

Controller --> Page : 审核成功

Page --> Teacher : 刷新列表与统计

@enduml

### 附录 1.7 06_checkin_timing.puml

@startuml

title ZeKin 三类打卡业务时序图

skinparam backgroundColor #F8FAFC

skinparam shadowing false

robust "查寝打卡" as Dorm

robust "上课打卡" as Class

robust "实习打卡" as Intern

robust "教师审核" as Review

@0

Dorm is "未开放"

Class is "未开放"

Intern is "未开放"

Review is "待处理"

@8

Intern is "可提交"

@8.5

Class is "课前窗口"

@9

Class is "已关闭/等待下节课"

@18

Intern is "已关闭"

@22

Dorm is "可提交"

@23

Dorm is "已关闭"

Review is "集中审核"

@24

Review is "完成或次日继续"

legend right

MVP不强制实现复杂时间表引擎；

本图用于描述业务窗口和验收口径。

endlegend

@enduml

### 附录 1.8 07_analysis_class_diagram.puml

@startuml

title ZeKin 72小时MVP 分析类图

skinparam backgroundColor #F8FAFC

skinparam shadowing false

skinparam class {

BackgroundColor #FFFFFF

BorderColor #334155

FontColor #0F172A

AttributeFontColor #334155

}

package "Boundary 边界类" #DBEAFE {

class StudentCheckinPage <<Boundary>> {

+showTodayStatus()

+submitCheckin()

+showHistory()

}

class TeacherReviewPage <<Boundary>> {

+filterCheckins()

+openDetail()

+approve()

+reject()

}

class AdminDashboardPage <<Boundary>> {

+showOverview()

+openExceptions()

}

class GeolocationAdapter <<Boundary>> {

+getCurrentPosition()

}

}

package "Control 控制类" #DCFCE7 {

class AuthController <<Control>> {

+login()

+identifyRole()

}

class CheckinController <<Control>> {

+submit()

+today()

+history()

}

class ReviewController <<Control>> {

+listForTeacher()

+review()

}

class StatisticsController <<Control>> {

+overview()

}

class PermissionService <<Control>> {

+canViewClass()

+canReview()

}

}

package "Entity 实体类" #FEF3C7 {

class User <<Entity>> {

+id

+account

+realName

+role

+classId

+status

}

class ClassGroup <<Entity>> {

+id

+name

+teacherId

}

class Checkin <<Entity>> {

+id

+studentId

+type

+content

+photoUrl

+latitude

+longitude

+locationStatus

+teacherStatus

+submittedAt

}

class Review <<Entity>> {

+id

+checkinId

+teacherId

+action

+comment

+reviewedAt

}

class Course <<Entity>> {

+id

+name

+classId

+teacherId

+weekday

+startTime

}

class LocationRule <<Entity>> {

+id

+name

+type

+latitude

+longitude

+radius

}

}

StudentCheckinPage --> CheckinController

StudentCheckinPage --> GeolocationAdapter

TeacherReviewPage --> ReviewController

AdminDashboardPage --> StatisticsController

AuthController --> User

CheckinController --> Checkin

CheckinController --> PermissionService

ReviewController --> Review

ReviewController --> Checkin

ReviewController --> PermissionService

StatisticsController --> Checkin

StatisticsController --> Review

PermissionService --> User

PermissionService --> ClassGroup

User "1" -- "0..*" Checkin : 学生提交

User "1" -- "0..*" Review : 教师审核

ClassGroup "1" -- "0..*" User : 包含学生

ClassGroup "1" -- "0..*" Course : 开设课程

Checkin "1" -- "0..*" Review : 审核记录

LocationRule ..> Checkin : 校验依据

@enduml

## 附录 2 参考资料

• OMG UML 2.5.1：https://www.omg.org/spec/UML/2.5.1/About-UML

• OMG UML 资源页：https://www.omg.org/uml/

• PlantUML 官方文档：https://plantuml.com/

• PlantUML 顺序图语法：https://plantuml.com/sequence-diagram

• PlantUML 类图语法：https://plantuml.com/class-diagram

• Visual Paradigm 用例规约说明：https://www.visual-paradigm.com/guide/use-case/what-is-use-case-specification/